ДОКЛАД

заместителя руководителя Нижне-Волжского БВУ Ю.М. Есипова

по управлению водными ресурсами Ульяновской области

руководителя рабочей группы по Ульяновской области

I. Исполнение плана работы бассейнового совета на первое полугодие 2015 года:

В соответствии с планом работы бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа на первое полугодие 2015 г. на территории Ульяновской области во втором полугодии проводились совещания рабочей группы по Ульяновской области Нижневолжского бассейнового совета. Всего проведено 6 совещаний рабочей группы, посвященных:

- Организации работ по рассмотрению Региональной целевой программы в области использования и охраны водных объектов по территории Ульяновской области с вынесением на рассмотрение результатов на последующем заседании бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа.

- Рассмотрению материалов работ «Разработка проекта правил использования водных ресурсов Куйбышевского, Саратовского, Волгоградского водохранилищ» и «Разработка проекта СКИОВО. включая НДВ. по бассейну реки Волга» с оценкой на соответствие пунктам технических заданий.

- Участие в выполнении плана мероприятий по реализации Водной стратегии Российской Федерации на период до 2020 года (утвержденной Правительством РФ от 27.08.2009 г.  № 1235-р) (продолжение работы).

- Безопасный пропуск половодья и паводков на территории Ульяновской области в 2015 году.

- Определение границ зон затопления на территории Ульяновской области в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 360 «Об определении границ зон затопления, подтопления» и Приказом Росводресурсов от 16.06.2014 № 170 «О реализации Федеральным агентством водных ресурсов полномочия по определению границ зон затопления, подтопления».

Работа бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа и его рабочей группы по Ульяновской области показала удобность работы в подобном формате. Учет мнений и позиций органов власти различных уровней и направлений, крупных водопользователей, общественных организаций и заинтересованных лиц позволяет эффективно решать стоящие вопросы по развитию водохозяйственного комплекса, совершенствованию законодательства всех уровней.

II. Лес Победы в водоохранных зонах водных объектов Ульяновской области.

В рамках Общероссийского специального проекта «Лес Победы» на территории Ульяновской области было высажено почти 4 тысячи саженцев деревьев, в том числе в водоохраной зоне Куйбышевского водохранилища, Свияги, малых рек, озер и прудов области.

III. Предоставление водного объекта река Свияга в г. Ульяновске для создания искусственного земельного участка.

В 2014 году в Отдел водных ресурсов по Ульяновской области Нижне-Волжского БВУ обратилось ООО «ЦентрПрогресс»  с просьбой выдать разрешение на создание искусственного земельного участка по адресу: г.Ульяновск, Засвияжский район, акватория реки Свияга, севернее здания МТРК «Аквамол».

Заявителем был предоставлен полный пакет документов, предусмотренный Федеральным законом.

В соответствии с ч.З ст. 5 Федерального закона № 246-ФЗ от 19 июля 2011 г.:«В течение тридцати дней со дня поступления заявления и документов, указанных в части 1 настоящей статьи, орган, уполномоченный на выдачу разрешения на создание искусственного земельного участка, выдает разрешение на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части либо отказывает в выдаче такого разрешения с указанием причин отказа».

В соответствии с ч.5 ст. 5 Федерального закона от 19 июля 2011 г. N 246-ФЗ "Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации": «Орган, уполномоченный на выдачу разрешения на создание искусственного земельного участка, отказывает в выдаче указанного разрешения в следующих случаях:

- отсутствие документов, предусмотренных пунктами 1-4 части 1 настоящей статьи;

- отсутствие в проекте разрешения на создание искусственного земельного участка сведений, предусмотренных частью 3 статьи 4 настоящего Федерального закона;

- наличие замечаний, указанных в части 5 статьи 4 настоящего Федерального закона, органов государственной власти или органов местного самоуправления по проекту разрешения на создание искусственного земельного участка, которые поступили в срок, установленный частью 9 статьи 4 настоящего Федерального закона, и не устранены на дату подачи заявления о создании искусственного земельного участка, либо такой проект не согласован по итогам работы согласительной комиссии».

Согласно ч.6 ст.5 данного закона указывается, что «отказ в выдаче разрешения на создание искусственного земельного участка на водном объекте, находящемся в федеральной собственности, или его части по основаниям, не предусмотренным частью 5 настоящей статьи, не допускается».

В связи с тем, что предоставленный пакет документов полностью соответствовал требованиям действующего законодательства РФ, Отдел водных ресурсов по Ульяновской области Нижне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов выдал 17.12.2014 г. разрешение № 1 на создание искусственного земельного участка.

В отделе водных ресурсов по Ульяновской области 06.04.2015 прокурором Ульяновской межрайонной природоохранной прокуратуры Рыбочкиным А.В. была проведена проверка законности выдачи разрешения на создание искусственного земельного участка на реке Свияге. По результатам проверки замечаний и претензий предъявлено не было.

По исковому заявлению Пономарева Сергея Эдуардовича, проживающего по адресу: г. Ульяновск, Московское шоссе, дом 67, кв. 6 к Федеральному агентству водных ресурсов, Нижне-Волжскому бассейновому водному управлению в лице отдела водных ресурсов по Ульяновской области Ленинским районным судом г. Ульяновска было заведено гражданское дело № 2-1693/15 о признании незаконным разрешения на создание искусственного земельного участка. 16.04.2015 Ленинский районный суд г. Ульяновска вынес Решение: в удовлетворении исковых требований Пономарева С.Э. о признании незаконным разрешения на создание искусственного земельного участка - отказать. Разрешение на создание искусственного земельного участка № 1 от 17.12.2014 г. является законным, а основания для признания его незаконным отсутствуют.

IV. Участие во Всероссийской экологической акции «Нашим рекам и озерам – чистые берега.

Отдел водных ресурсов по Ульяновской области принял участие в мероприятиях Всероссийской экологической акции «Нашим рекам и озерам – чистые берега». В июле 2015 года силами сотрудников отдела проведена очистка более 200 кв.м площади водоохранной зоны реки Волги в правобережье города Ульяновска в районе яхт-клуба. Кроме этого, была убрана от мусора территория береговой полосы реки Свияги на площади около 100 кв.м в районе торгово-развлекательного комплекса «Аквамол» в городе Ульяновске.

V. Результаты выполнения мероприятий в 2015 году

и формирование бюджетных проектировок на 2016 г.

В 2015 году планируется завершить:

1. Берегоукрепительные работы у п. Ундоры Ульяновской области общей протяженностью 834 п.м. Стоимость выполнения работ составляет 80 640,26 тыс. рублей (из них ФБ – 57 100,0 тыс. рублей, ОБ – 23 540,26 тыс. рублей.

2. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на ручье Вершняги у села Софьино в муниципальном образовании «Ореховское сельское поселение» Радищевского района Ульяновской области. Стоимость в ценах 2014 года составляет 11 301,10 тыс. рублей, в том числе 8 362,80 тыс. рублей за счёт субсидии федерального бюджета и 2 938,30 тыс. рублей средств областного бюджета Ульяновской области (мероприятие подтверждено к финансированию в 2015 году, однако до настоящего времени субсидия федерального бюджета не перечислена, соглашение не подписано).

3. Лимит финансирования в 2015 году работ по расчистке русел рек Барыш и Карсунка за счёт субвенций составляет 17 495,30 тыс. рублей. Работы планируется выполнить в полном объёме.

2016 год

По мероприятиям капитального строительства Министерством строительства Ульяновской области заявляется объект

«Гидротехнические берегоукрепительные сооружения Куйбышевского  водохранилища в г. Новоульяновске Ульяновской области (микрорайон «Кременки»)» протяжённостью 853м. с объёмом финансирования в 2016 году 104,51 млн. рублей (ФБ – 83,0 млн., ОБ – 21,51 млн. рублей).

По зоне деятельности ФГУ «Средволгаводхоз» планируется выполнение следующих мероприятий:

- Берегоукрепление Куйбышевского водохранилища у р.п. Ундоры Ульяновской области (протяжённостью 1031 п.м.) стоимость в ценах 1кв. 2015 года составляет 174,642 млн. рублей. Планируемое финансирование в 2016году – 50млн.рублей.

- Финансирование ПИР по объектам берегоукреплений Куйбышевского водохранилища у р.п. Старая Майна (2,7км) и для защиты объектов соцкультбыта и жилой зоны от ул. Новгородской до ул. Юности в г. Ульяновске (2,2км). Общая стоимость ПИР по объектам – 14,9 млн. рублей.

Мероприятия по капитальному ремонту гидротехнических сооружений находящихся в собственности субъектов Российской Федерации, муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений на 2016 год:

1. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на реке Свияга у р.п. Ишеевка в муниципальном образовании «Ишеевское городское поселение» Ульяновского района Ульяновской области. Стоимость в ценах 2014 года составляет 10 604,15 тыс. рублей, в том числе 7 741,03 тыс. рублей за счёт субсидии федерального бюджета и 2 863,12 тыс. рублей средств областного бюджета Ульяновской области;

2. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на пруду Юловке у с. Юлово в муниципальном образовании «Инзенский район» Ульяновской области. Стоимость в ценах 2014 года составляет 7 510,32 тыс. рублей, в том числе 5 482,54 тыс. рублей за счёт субсидии федерального бюджета и 2 027,78 тыс. рублей средств областного бюджета Ульяновской области.

3. Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на ручье Вершняги у села Софьино в муниципальном образовании «Ореховское сельское поселение» Радищевского района Ульяновской области (в случае предполагаемого отсутствия финансирования данного мероприятия в 2015 году).

На 2016 год лимит финансирования мероприятий, осуществляемых за счёт субвенций, составляет 16 946,6 тыс. рублей. Минприроды Ульяновской области определены мероприятия, выполнение которых планируется в 2016 году:

1. Регулирование русел рек Барыш и Карсунка в муниципальном образовании «Карсунское городское поселение» Карсунского района Ульяновской области (завершение работ) протяжённостью 1,09 км. Стоимость работ в 2016 году составит 8 231,23 тыс. рублей;

2. Разработка проектной документации «Регулирование русла реки Урень у с. Усть-Урень в муниципальном образовании «Карсунский район» Ульяновской области». Протяжённость проведения работ составляет 3,5 км. Стоимость мероприятия ориентировочно составляет 3 500,0 тыс. рублей;

3. Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Сура на территории Ульяновской области. Протяжённость составляет 160 км, предварительная стоимость 2 800,0 тыс. рублей;

4. Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Терешка на территории Ульяновской области. Протяжённость составляет 174,5 км, предварительная стоимость 3 100,0 тыс. рублей;

5. Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос реки Сызранка на территории Ульяновской области. Протяжённость составляет 164,5 км, предварительная стоимость 2 900,0 тыс. рублей.

Объёмы проведения работ и их финансирование будут уточнены в ходе защиты бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.