Доклад

о деятельности ФГУ по эксплуатации Саратовского водохранилища

в 2015 году и задачах на 2016 год.

Уважаемые коллеги!

Основными направлениями деятельности Учреждения в 2015 году является выполнение утвержденного государственного задания и строительство объектов, включенных в федеральную адресную инвестиционную программу.

За I полугодие 2015 года утвержденное государственное задание выполнено полностью.

В текущем году  Учреждение выполняло функции Государственного заказчика.

В рамках федеральной адресной инвестиционной программы завершается строительство берегоукрепления в д.Вечный Хутор Духовницкого района Саратовской области. В IV квартале объект будет введен в эксплуатацию.

Кроме того, осуществлены мероприятия не связанные с выполнением госзадания, финансируемые за счет субсидии на иные цели.

Также в соответствии с Программой ведомственного мониторинга Саратовского водохранилища и государственным заданием в 2015 году выполнены полевые  изыскания за динамикой переработки берегов и дна по 28 пунктам наблюдений, определен размер линейной переработки береговой линии Саратовского водохранилища.

Совместно с представителями экологических структур, земельных комитетов, органов ГО и ЧС районных администраций в первом полугодии было проведено визуальное обследование 710 км береговой полосы (проектная протяженность 865км) и водоохранной зоны на территории 8 районов;

Составлено 46 актов обследования водоохранных зон и гидротехнических сооружений, в которых даны  рекомендации по снижению негативного воздействия на водохранилище и повышению безопасности гидротехнических сооружений.

Информация по фактам выявленных нарушений доведена до руководителей администраций муниципальных районов и МО.

Учреждением организовано и проведено 8 акций “Волге – чистые берега”, в ходе которых выполнена очистка от мусора береговой полосы Саратовского водохранилища протяженностью 7,5 км.

Информация водоохранной направленности размещается на собственном сайте учреждения и в средствах массовой информации.

Эксплуатация подведомственных водохозяйственных систем и гидротехнических сооружений

На балансе ФГУ “ЭСВ” находятся 9 объектов, в том числе: 2 инженерные защиты и 7 берегоукрепительных сооружений. На все сооружения разработаны Правила эксплуатации и декларации безопасности.

В рамках выполнения показателей госзадания на подведомственных сооружениях выполнялись следующие работы:

- расчистка каналов, засыпка выбоин и планировка гребней дамб и плотин, подъездных путей;

-	очистка от древесно-кустарниковой растительности откосов защитных дамб и плотин.

-	На размытых участках инженерных защит восстановлена каменная отсыпка;

-	для снижения уровня пожароопасности регулярно производится окашивание обочин дорог, откосов дамб и плотин, территорий насосных станций.

- собственными силами поддерживается в рабочем состоянии гидросиловое оборудование насосных станций.

Заключены 3 договора страхования гидротехнических сооружений, находящиеся в оперативном управлении Учреждения.

На потенциально опасном объекте «Николевская инженерная защита» функционирует локальная система оповещения и связи с населением и обслуживающим персоналом.

Для повышения качества и подготовки оперативной информации о водохозяйственной обстановке в соответствии с приказом Росводресурсов РФ №262 от 20.10.2014г. функционирует служба оперативных дежурных, приказом назначен ответственный оперативный дежурный по зоне ответственности ФГУ «ЭСВ».

В целях эффективного взаимодействия и информационного обмена действуют двусторонние соглашения с Управлениями МЧС по Саратовской и Самарской областям, по Балаковскому району, Управлениями Росприроднадзора по Саратовской и Самарской областям, Министерством по охране окружающей среды по Саратовской области, Саратовским областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В 2015г году в Учреждении проведена 1 проверка  инспектирующими органами (по линии МЧС).   Нарушений не выявлено.

Для осуществления закупок для государственных нужд в Учреждении действует контрактная служба. В период с января по август 2015 года проведено 11 мероприятий в сфере закупок в т.ч. электронные аукционы, открытые конкурсы, запросы котировок, всего на 7 165 т.р. Общая экономия составила 3 955 т.р. федеральных бюджетных средств.

В текущем году прошли повышение квалификации в сфере закупок 4 сотрудников контрактной службы и единой комиссии.

Все поручения агентства Росводресурсов и Нижне-Волжского БВУ своевременно выполнялись, нарушений сроков предоставления информации не было.

ЗАДАЧИ И ПЛАНЫ  НА  2016 год

Выполнение государственного задания по основным видам деятельности: проведение противопаводковых, берегоукрепительных, водоохранных мероприятий;

обеспечение безопасной эксплуатации ГТС, находящихся в оперативном управлении, безаварийного пропуска половодья;

продолжение ведомственного мониторинга по всем показателям;

сбор и предоставление в Нижне-Волжское БВУ сведений для ведения государственного мониторинга водных объектов;

выполнение мероприятий, не связанных с оказанием государственных услуг, необходимых для функционирования Учреждения, в том числе:

-	 разработка и экспертиза декларации безопасности на вновь введенное в эксплуатацию гидротехническое сооружение;

-	выполнение текущих ремонтов зданий  насосных станций;

-	разработка рабочих проектов на выполнение капитального ремонта гидротехнических сооружений инженерных защит.

Бюджетные проектировки на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов составлены в соответствии с приказом агентства № 152 от 31.07.2015. Государственное задание составлено по новой форме, утвержденной Постановлением Правительства №640. Выполнены расчеты финансового обеспечения выполнения госзадания, составлен план финансово-хозяйственной деятельности.

Также в рамках субсидии на иные цели в 2016 году планируется проведение специальной оценки условий труда.

Директор ФГУ «ЭСВ»                                                                    П.А. Ляпин