Доклад

о реализации водоохранных и водохозяйственных мероприятий за 2015 год и планах на 2016 – 2017 годы

по Республике Татарстан

В 2015 году Республикой Татарстан реализуются водоохранные и водохозяйственные  мероприятия с привлечением средств федерального бюджета по следующим направлениям:

1. В рамках Государственной программы Российской Федерации «Воспроизводство и использование природных ресурсов» на 2013-2020 годы по федеральной целевой программе «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» (по главному распорядителю средств федерального бюджета - Росводресурсы) Республике Татарстан выделено  58,4  млн. руб., из них:

- субвенции на осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений – 31,7 млн.рублей;

(8 мероприятий, в т.ч.: в том числе 3 мероприятия по закреплению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками, определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос, 5 мероприятий  по расчистке и руслоспрямлению рек)

По данному направлению заключено Соглашение с Росводресурсами, заключены госконтракты, из федерального бюджета поступило 31,7 млн.рублей (100%). В настоящее время идет приемка выполненных работ, по состоянию на 03.09.2015 объем выполненных работ составил 17,4 млн. рублей (55 %).

- субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений (11 ГТС) -  26,7 млн.рублей.

(5 переходящих ГТС);

По данному направлению заключено Соглашение с Росводресурсами (от 18.08.2015 № МТ-53/49), средства  федерального бюджета поступили в полном объеме - 26,7 млн.рублей.  Республикой Татарстан обеспечено соответствующее софинансирование (на уровне 55,4 %). В настоящее время идет приемка выполненных работ, по состоянию на 03.09.2015 объем выполненных работ составил 16,8 млн. рублей (63% от федерального объема).

- субсидии на софинансирование капитального строительства объектов государственной собственности субъектов Российской Федерации (берегоукрепительные работы).

В связи с общим снижением лимитов финансирования федерального бюджета на объекты капитального строительства в рамках ФЦП и выделением ассигнований в приоритетном порядке на переходящие объекты, Республика Татарстан в 2015 году не является получателем субсидий из федерального по данному направлению (переходящих объектов нет).

План на 2016 год

В 2016 году Республикой Татарстан также планируется продолжение  водохозяйственных мероприятий с привлечением средств федерального бюджета.

В соответствии с приказом Минприроды России  от 27.07.2012 № 219 Республикой Татарстан направлена заявка (27.02.2015) на участие в отборе региональных программ субъектов Российской Федерации в области использования и охраны водных объектов, претендующих на получение средств федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах» на 2016 год, в том числе на получение:

-субсидий на капитальное строительство объектов берегоукрепления на сумму 667,4 млн. руб.

(5 объектов:

-субсидий на капитальный ремонт гидротехнических сооружений на сумму 61,5 млн. руб.

(10 ГТС:).

- субвенций на осуществление полномочий в области водных отношений на сумму 31,4 млн. руб.  (11 мероприятий, в т.ч 3-переходящих по расчистке русел рек:

В соответствии с Регламентом по формированию бюджетных проектировок Федерального агентства водных ресурсов на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденного приказом от 31.07.2015 № 152,  Республикой Татарстан подготовлены заявка и соответствующие обосновывающие материалы по водохозяйственным мероприятиям, планируемым к реализации в 2016 году и плановом периоде 2017 и 2018 годов.

В настоящее время реализация водоохранных и водохозяйственных мероприятий Республики Татарстан, запланированных на 2015год, продолжается в соответствии с графиком.