Доклад

Ридель Сергея Анатольевича начальника отдела водных ресурсов Нижне-Волжского БВУ  на тему: «Об организации работы по подготовке и проведению пропуска весеннего половодья 2016 года»

Добрый день уважаемый Анатолий Александрович!

Уважаемые коллеги!

В соответствии с прогнозом весеннего половодья в 2016 году

Осеннее увлажнение почвы в 2015 году в бассейне р. Урал было ниже нормы от 58 - 99%, наибольшее в бассейне р. Жарлы 133%;

Запас воды в снежном покрове на 05 марта 2016 года по  бассейну  р. Урал составили от 120 – 205 % нормы.  Прогноз слоя стока на 5 марта 40-60 мм;  Промерзание почвы в бассейне составило 10-95 см, что ниже среднемноголетних значений; Толщина льда от 32-57 см, ниже нормы на 9-49 см; Ожидаемый приток в Ириклинское водохранилище

Первоначальный прогноз 0,5-1,1куб.км, уточненный 0,7-1,3 куб.км.

Водохозяйственная обстановка на Ириклинском водохранилище на 11.03 2016 года: 1. Уровень воды в водохранилище 242,04 мБС, на 2,96 ниже НПУ; Объем воды в водохранилище 2539 млн.куб.м; Свободная емкость 718 млн.куб.м; Приток воды в водохранилище 15,9 куб.м/сек;

Сброс  воды 30 куб.м/сек;

Водохозяйственная обстановка на р. Урал: Расход воды в р. Урал г. Оренбург на 10.03.2016 г. 31,5 куб.м/сек;

Расход воды в р. Сакмара с. Т.Каргала на 05.03.2016 г. 27,3 куб.м/сек.

Были проведены 3 заседания МРГ по регулированию Ириклинского водохранилища, разработано на основании прогноза был разработан график сработки и наполнения водохранилища по среднему пределу

1. График режима работы по среднему пределу с подготовкой свободной емкости 1 куб.км;

2. Установить с 14.03 по 15.03.2016 сбросной расход 60 куб.м/сек;

3. Установить с 15.03 по 16.03.2016  сбросной расход 90 куб.м/сек;

4. Установить с 16.03 по 29.03.2016 сбросной расход 120 куб.м/сек;

5. Далее по графику с 30.03 по 18.05.2016 по графику расчета наполнения водохранилища выполненному по среднему пределу.

После прохождения основной части весеннего половодья водохозяйственная обстановка на Ириклинском водохранилище:

объем притока с 11.03.2016 года прогноз -  0,7–1,3 куб.км, факт – на 18.03.2016 г. 1,2 куб.км;

Расчетная отметка уровня воды прогноз – 244,5 мБС, факт – 244,82 мБС;

Ожидаемая свободная емкость прогноз – 1,0 куб.км, факт – 0,84 куб.км; Ожидаемый максимальный приток – 755 куб.м/сек, факт – 556 куб.м/сек;

Ожидаемый максимальный сброс - 90 куб. м/сек, факт – 30 куб.м/сек;

Утвержденный вариант графика прилагается

В основной части все водохранилища свыше 10 млн.куб м были наполнены до необходимых отметок

| № п/п | Водохранилище | ВБ/НБ | Уровень воды, БС |  |  |  |  | Объем воды, млн. м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | НПУ | ФПУ | УМО | у плотины гидроузла на 8 ч утра | Изменение уровня воды за сутки, (8:00–8:00) (+,-), см | Полный | Фактический | Свободная емкость |
| 1 | Ириклинское | 244.74/207.05 | 245 | 246.4 | 228 | 244.80 | 4 | 3257 | 3203 | 54 |
| 2 | Сорочинское | 100.50/89.48 | 101.5 | 101.6 | 96 | 100.50 | 0 | 134.55 | 101.07 | 33.48 |
| 3 | Черновское (Илекский район) |  | 92.5 | 93.2 | 87.6 | 92.48 | 0 | 52.70 | 52.43 | 0.27 |
| 4 | Красночабанское (Домбаровский район) |  | 226.7 | 234.9 | 223.5 | 230.20 | 0 | 52.6 | 31.84 | 20.76 |
| 5 | Верхне-Кумакское (Светлинский район) |  | 291.5 | 295.8 | 283.0 | 290.927 | 0 | 47.73 | 36.643 | 11.08 |
| 6 | Ушкотинское (Домбаровский район) |  | 275.7 | 278.5 | 267.0 | 275.7 | 0 | 10 | 9.6 | 0.4 |
| 1 | Магнитогорское (Челябинская область) |  | 351.0 | 351.9 | 350.0 | 350.87 | 0 | 174 | 170.2 | 3.8 |
| 2 | Верхне-Уральское (Челябинская область) |  | 382.0 | 383.7 | 368.0 | 381.69 | 0 | 601 | 579.07 | 21.93 |

Весеннее половодье 2016 года было несколько выше среднемноголетних значений, подтопления населенных пунктов не  было.

| №п/п | Наименование гидропостов р. Урал р. Сакмара | Средне-многолетний уровень (см.) | Максимальный уровень в период половодья 2016 г. (см) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | р. Урал – г. Оренбург | 695 | 708 |
| 2 | р. Урал – с. Илек | 733 | 768 |
| 3 | р. Сакмара - с. Т. Каргала | 658 | 652 |
| 4 | р. Сакмара – г. Кувандык | 359 | 394 |

Отделом проведена работа по выполнению постановления Правительства РФ №360 «Об установлении зон затопления и подтопления населенных пунктов» Разосланы материалы НИР 12-12 по зонам затопления практически во все районы области. Выражаю благодарность отделам Республики Башкортостан и Челябинской области за взаимодействие и оперативный обмен информацией по водохозяйственной обстановке в бассейне реки Урал и водохранилищах.

Спасибо за внимание!