Доклад на 17 заседание Бассейнового совета Нижневолжского бассейнового округа начальника отдела водных ресурсов по Астраханской области

Нижне-Волжского БВУ Брынцева Ю.Ю.

В 2016 году на территории Астраханской области были проведены работы по реализации водоохранных мероприятий на сумму 59 919,01 тыс. рублей, в том числе проведены работы по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов Астраханской области, с установленным лимитом финансирования 700,00 тыс. рублей, а именно разработана проектно-сметная документация по объекту «Определение границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос пр. Кривая Болда на территории г. Астрахани и Астраханской области», работы выполнены в полном объеме.

По заключенному контракту между ООО ПСФ «Геоэкспресс» и службой проведены работы по закреплению на местности границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос специальными информационными знаками, лимит финансирования составил 400,53 тыс. рублей, а именно установлены специальные информационные знаки для обозначения границ и прибрежных защитных полос рукава Кизань на территории Астраханской области.

Начались работы по расчистке и дноуглублению по объекту «Расчистка протоки Царев в Приволжском районе Астраханской области», срок реализации данного объекта 2016-2018 года. Общая протяженность участков расчистки составляет 14,1 км. Установленный лимит финансирования на 2016 год составил 26 335,25 тыс. рублей. В 2016 году подрядной организацией ООО «Приволжская ПМК» расчищено 1,59 км.

По завершению работ по расчистке на данном водном объекте размер предотвращенного ущерба, причиненного водным объектам при их частичном или полном истощении, составит 581 582,91 тыс. рублей.

Источником финансирования вышеуказанных объектов являются средства федерального бюджета (субвенция).

В 2016 году завершены работы по мероприятию «Экологическая реабилитации водной системы ильменя Григорьевский в Володарским районе Астраханской области» получен акт приемки от 25.07.2016 года, стоимость объекта составила 126 890,87 тыс. рублей.

После проведения работ по экологической реабилитации водной системы установлена достаточная скорость течения ерика Кашина и хороший водообмен ильменя Григорьевский обеспечивающий необходимый водный режим для создания благоприятных условий для обитания гидробионтов и водоплавающих птиц и предотвращения застойных явлений, приводящих к нарушению санитарно-эпидемиологического состояния водной системы. В результате улучшения проточности ильменя Григорьевский улучшилось качество воды по гидрохимическим и микробиологическим показателям.

Размер предотвращенного ущерба вследствие малой пропускной способности водного объекта составил 1 420 516, 24 тыс. рублей. Период сохранения положительного влияния экологической реабилитации водной системы ильменя Григорьевский составит около 55 лет.

На территории Икрянинского района Астраханской области завершены работы по объекту «Строительство шлюза регулятора между ильменями Коптолва и Соленая Дорога в Икрянинском районе Астраханской области» (акт приемки от 27.07.2016 года), стоимость объекта составила 13 674,02 тыс. рублей. В настоящее время муниципальным образованием проводится процедура оформления документов для ввода в эксплуатацию объекта.

Целесообразность строительства указанного объекта обосновывается гарантированным обеспечением пропуска воды в период половодья в западные подстепные ильмени и её сохранением в меженный период, в результате чего улучшится качество воды, условия водообеспечения населения, а также экологическая обстановка на прилегающей территории.

Данное строительство шлюза-регулятора имеет существенное социально-экономическое значение. Главной целью является улучшение водоснабжения сел Сергино, Восточное, с численностью населения 820 человек, 279 домовладений, 9 крестьянско-фермерских хозяйств, 5 производственных объектов, и зоны западных подстепных ильменей, сохранение уровней воды в использование её ильмене Коптолва после прохождения пика паводка и населением для хозяйственно-бытовых нужд.