Перечень мероприятий, **запланированных на 2018 год**

**и плановый период до 2021 года по Уральскому бассейновому округу.**

относящиеся к полномочиям Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Оренбургской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Населенный пункт | Водный объект | Мероприятие | Сроки выполнения | Предварительная стоимость, тыс. руб. | Источники финансирования | Примечание | |
| ФБ | ОБ |  |
| 1 | пос. Адамовка Адамовского района Оренбургской области | река Джарлы | Строительство дамбы для защиты пос. Адамовка Оренбургской области от весенних половодий | 2019-2020 | 286834,8 | 172100,9 | 114733,9 | Объект включен в подпрограмму «Развитие водохозяйственного комплекса Оренбургской области» на 2014-2020 годы государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбургской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением правительства Оренбургской области от 30.08.2013 № 732-пп (проект постановления о внесении изменений находится на согласовании в Правительстве области) |
| 2 | г. Кувандык Оренбургской области | река Кураганка | Берегоукрепление левого берега р. Кураганки в г. Кувандыке Оренбургской области | 2018 | 89152,54 | 53491,53 | 35661,01 | Объект включен в подпрограмму «Развитие водохозяйственного комплекса Оренбургской области» на 2014-2020 годы государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбургской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением правительства Оренбургской области от 30.08.2013 № 732-пп (проект постановления о внесении изменений находится на согласовании в Правительстве области) |
| 3 | п. Первомайский Оренбургского района Оренбургской области | водохранилище на реке Донгуз | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Донгузского водохранилища Оренбургского района Оренбургской области | 2018-2019 | 140000,0 | 84000,0 | 56000,0 | Объект включен в подпрограмму «Развитие водохозяйственного комплекса Оренбургской области» на 2014-2020 годы государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбургской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением правительства Оренбургской области от 30.08.2013 № 732-пп (проект постановления о внесении изменений находится на согласовании в Правительстве области) |
| 4 | пос. Домбаровка Домбаровского района Оренбургской области | Водохранилище на реке Ушкота | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений Ушкотинского водохранилища Домбаровского района Оренбургской области | 2019-2020 | 133260,0 | 79955,0 | 53305,0 | Объект включен в подпрограмму «Развитие водохозяйственного комплекса Оренбургской области» на 2014-2020 годы государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбургской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением правительства Оренбургской области от 30.08.2013 № 732-пп (проект постановления о внесении изменений находится на согласовании в Правительстве области) |
| 5 | с. Краснохолм Дзержинского района г. Оренбурга Оренбургской области | Р. Черная | Расчистка русла р. Черная  в с. Краснохолм Дзержинского района г. Оренбурга | 2018-2019 | 48040,4 | 12396,5 | 35643,9 | Осуществление мероприятий планируется за счет субвенций из федерального бюджета в рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса Оренбургской области» на 2014-2020 годы государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбургской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением правительства Оренбургской области от 30.08.2013 № 732-пп |
| 6 | п. Экспериментальный Оренбургского района Оренбургской области | река Донгуз | Противоэрозионные мероприятия в п. Экспериментальный Оренбургского района | 2018-2019 | 25000,0 | 15000,0 | 1000,0 | Объект планируется к включению в подпрограмму «Развитие водохозяйственного комплекса Оренбургской области» на 2014-2020 годы государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбургской области» на 2014-2020 годы, утвержденной постановлением правительства Оренбургской области от 30.08.2013 № 732-пп (проект постановления о внесении изменений находится на согласовании в Правительстве области) |