Перечень мероприятий капитального и

текущего характера, запланированных на 2018 год

и плановый период до 2021 года по

Уральскому бассейновому округу.

| Наименование мероприятия | Годы реализации | Стоимость мероприятия, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
| Капитальные ремонты |
| Капитальный ремонт земляной плотины Магнитогорского гидроузла на р. Урал Челябинской области | 2018 | 21 893,71 |
| Капитальный ремонт водосброса Магнитогорского гидроузла на р. Урал Челябинская область | 2019-2021 | 220 000 (в т.ч. на 2019 год – 40 000) |
| Разработка ПСД «Капитальный ремонт водопроводящего тракта Шершневского гидроузла, Челябинская область, II-й этап» | 2018 | 1 404,3 |
| Капитальный ремонт водопроводящего тракта Шершневского гидроузла, Челябинская область, II -й этап | 2019 | 14 000 |
| Разработка ПСД «Капитальный ремонт водосброса Долгобродского гидроузла на р. Уфа Челябинской области» | 2018 | 4 000 |
| Капитальный ремонт водосброса Долгобродского гидроузла на р. Уфа Челябинской области | 2019 | 40 000 |
| Разработка проектной документации на «Капитальный ремонт технологической дороги вдоль водопроводящего тракта на участке от насосной станции Долгобродского водохранилища до пересечения с автодорогой Большие Егусты 1. Челябинская область» | 2018 | 3 000 |
| Капитальный ремонт технологической дороги вдоль водопроводящего тракта на участкеот насосной станцииДолгобродского водохранилища до пересечения с автодорогой Большие Егусты 1. Челябинская область | 2019 | 30 000 |
| Текущие ремонты |
| Разработка декларации безопасности ГТС Магнитогорского водохранилища на р. Урал, Челябинская область (с проведением экспертизы) | 2020 | 3 000 |
| Разработка декларации безопасности ГТС Шершневского водохранилища на р. Миасс, Челябинская область (с проведением экспертизы) | 2018 | 3 000 |
| Разработка декларации безопасности ГТС Аргазинского водохранилища на р. Миасс, Челябинская область (с проведением экспертизы) | 2020 | 3 000 |
| Разработка декларации безопасности ГТС Кыштымского водохранилища на р. Кыштым, Челябинская область (с проведением экспертизы) | 2021 | 3 000 |
| Разработка декларации безопасности ГТС Долгобродского водохранилища на р. Уфа, Челябинская область (с проведением экспертизы) | 2020 | 3 000 |
| Ремонт производственных помещений машинного зала, мокрой камеры Шершневского гидроузла, Челябинская область | 2018 | 1 300 |