Доклад

на 18 заседание бассейнового совета Уральского бассейнового округа

Уважаемые члены бассейнового совета, уважаемый Председатель (Анатолий Александрович)!

Хочу Вас проинформировать о ходе реализации решений бассейнового совета на территории Оренбургской области, а также исполнении планов работ бассейновых советов, реализуемых на территории Оренбургской области.

За истекший период организовано и проведено 4 заседания рабочей группы.

На заседаниях рассмотрены основные вопросы:

- Подготовка к прохождению весеннего паводка 2017 года;

- Мониторинг контроля качества трансграничных поверхностных водных объектов;

- Вопросы строительства очистных сооружений;

- Подготовка к защите бюджетных проектировок в Федеральном агентстве водных ресурсов на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов.

О ходе выполнения мероприятий Федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах».

В рамках подпрограммы «Развитие водохозяйственного комплекса  Оренбургской области» государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбургской области» на 2014 - 2020 годы в 2017 году запланированы к выполнению следующие мероприятия:

- завершение проектно-изыскательных работ по реконструкции гидротехнических сооружений пруда на р. Б. Бугурусланка в с. Аксаково Бугурусланского района Оренбургской области на сумму 2,2 млн. рублей.

2. выполнение проектно – изыскательных работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений Донгузского водохранилища Оренбургского района Оренбургской области с объёмом финансирования – 5,0 млн. рублей (в том числе за счет средств муниципального бюджета 2,9 млн. рублей).

На территории Оренбургской области продолжается работа по установлению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов.

В результате предпринятых мер по охране водных объектов в 2017 году в пределах области проведены работы по определению границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов протяженностью 329,53 км на сумму 589,95 тыс. рублей. К концу текущего года планируется выполнение проектных работ по установке вышеуказанных границ общей протяженностью 3 606 км границ на сумму свыше 22 млн. рублей.

На реализацию полномочий по осуществлению мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов в 2017 году из федерального бюджета бюджету Оренбургской области выделены денежные средства в виде субвенций в размере 11,0 млн. рублей на проведение мероприятия по спрямлению русла р. Ток в с. Канчирово Александровского района Оренбургской области.

В связи с внесением с 01.07.2017 в Градостроительный кодекс РФ изменения касающиеся, в том числе членства СРО (необходимо наличие членства в той СРО, которая расположена в том же субъекте, где зарегистрировано общество) с Обществом ООО «ВАРС» (победитель электронного аукциона) контракт не заключен.

15 год -157,96 км на сумму во 11 водных объектов

16 году 1006,56 км на сумму 16 во 5,5 млн.руб.

16 год 574,56 км на 8,1 млн.руб. 15 ВО

17 год  329,53  км 589,95 3ВО

17 год 3606 км-22 млн.руб.    1400-10

2006-133

В связи с  необходимостью соблюдения сроков для осуществления новой закупки, предусмотренных контрактной системой Российской Федерации, а также сезонностью работ, выполнение в 2017 году полного объёма работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, более не представлялось возможным.

Данный объект включен в перечень мероприятий, финансируемых за счет средств федерального бюджета в 2018 году.

Сумма 11 млн. рублей, а также образовавшая экономия денежных средств при проведении электронных аукционов, перераспределены на мероприятие по определение границ водоохранных зон и прибрежных защитных полос бассейна реки Ток, бассейна реки Кураган (приток Сакмары), бассейна реки Сорока, бассейна реки Донгуз, бассейна реки  Кондузла (со всеми притоками и ручьями) на территориях Бугурусланского, Оренбургского, Тоцкого, Красногвардейского, Александровского районов, Кувандыкского и Соль-Илецкого городских округов Оренбургской области.

С целью проведения электронного аукциона, согласно требованиям контрактной системы РФ, просим Вас принять положительное решение о выполнение данного вида работ.

Правительством Оренбургской области совместно с органами местного самоуправления проводится работа по выработке предложений об определении границ зон затопления, подтопления и карт (планов) объектов землеустройства.

В настоящее время находятся на доработке в соответствии с замечаниями Департамента Росгидромета по Приволжскому федеральному округу карты (планы) и предложения по определению границ зон затопления территорий в границах города Бузулук и Новосергиевского района Оренбургской области.

Так как, финансирование данных видов работ из средств федерального бюджета не предусмотрено, а также в связи с недостаточностью денежных средств у муниципальных образований, исполнение постановления продвигается достаточно медленно.

Исходя из этого, в настоящее время ведется работа по включению мероприятия «Определение границ зон затопления, подтопления» в подпрограмму «Развитие водохозяйственного комплекса Оренбургской области» на 2014–2020 годы государственной программы «Воспроизводство и использование природных ресурсов Оренбургской области» на 2014–2020 годы.

В рамках защиты бюджетных проектировок в сентябре текущего года в Федеральном агентстве водных ресурсов в соответствии с регламентом формирования бюджетных проектировок Росводресурсов на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов по объектам капитального строительства на рассмотрение представлялись обосновывающие материалы по объекту «Берегоукрепление левого берега р. Кураганка в г. Кувандыке Оренбургской области» протяженностью 964 метра общей стоимостью 91,3 млн. руб.

В связи с ограниченностью денежных средств в федеральном бюджете и отсутствием Поручения Правительства Российской Федерации вопрос о финансировании вновь начинаемого объекта рекомендован к рассмотрению на 2019 год.

В 2018 году за счет субвенций из федерального бюджета в объеме 22,1 млн. рублей кроме мероприятия по спрямлению русла реки Ток в с. Канчирово Александровского района намечено выполнение 4-х мероприятий по закреплению на местности специальными информационными знаками границ  водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек и озер общей протяженностью 3310,65 км  в границах городов Сорочинск, Новотроицк, Медногорск, Гайского и Кувандыкского городских округов, Адамовского, Беляевского, Светлинского Саракташского, Ташлинского, Тюльганского, Сакмарского, Октябрьского, Шарлыкского районов Оренбургской области.

Хотелось бы отметить также, что в 2019 году Правительством Оренбургской области планируется проведение работ по  капитальному ремонту гидротехнических сооружений Донгузского водохранилища»  и реконструкции гидротехнических сооружений пруда с плотиной  на р. Б. Бугурусланка при усадьбе, в которой 1811-1826 гг. жил  писатель Аксаков  Сергей Тимофеевич в с. Аксаково, Бугурусланского района Оренбургской области. Гидротехнические сооружения находятся в аварийном состоянии.

Проектно-сметная документация по объектам находится в настоящее время на государственной экспертизе.

При условии получения положительного заключения государственной экспертизы полный пакет обосновывающих документов в кратчайшие сроки будет направлен на рассмотрение в Федеральное агентство водных ресурсов.

Учитывая важное социальное значение данных мероприятий предлагаем включить указанные объекты в федеральную целевую программу «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в         2012–2020 годах» в целях софинансирования из федерального бюджета в 2018-2019 гг.

О безопасной эксплуатации водохозяйственных систем и ГТС.

По состоянию на 01.02.2016 на территории Оренбургской области по данным Западно-Уральского управления Ростехнадзора числилось 1605 гидротехнических сооружений, из них 277 водохозяйственных объектов с гидротехническими сооружениями, у которых не выявлен собственник или собственник которых неизвестен, либо от права собственности на которые собственник отказался. Значительное количество из них разрушено и не подлежит дальнейшей эксплуатации либо вообще отсутствует.

Благодаря работе межведомственной комиссии по координации деятельности по обеспечению безопасной эксплуатации ГТС на территории Оренбургской области в 2016 году удалось актуализировать список гидротехнических сооружений на территории Оренбургской области.

По состоянию на 20.09.2017 общий перечень водохозяйственных объектов области насчитывает 1236 ГТС, а перечень бесхозяйных – 177 объектов.

Согласно дорожной карте, представленной муниципальными образованиями области, в текущем году из списков бесхозяйных планируется исключить еще 42 ГТС, в том числе 17 как фактически несуществующих, 25 – в связи с оформлением в собственность.

Работа по исключению неработоспособных гидротехнических сооружений и оформлению действующих в собственность продолжается в текущем году.

О реализации мероприятий, направленных на пресечение хозяйствующими субъектами нелегитимного водопользования.

В 2017 году поступление платы по договорам водопользования в федеральный бюджет составило 18,3 млн. руб. при плане 19,2 млн. руб.

Основную плату за пользование водными объектами вносят предприятия обрабатывающего комплекса, осуществляющие распределение энергии, газа и воды  и занимающиеся добычей полезных ископаемых.

Ежеквартально, при наличии заявлений от водопользователей, производится корректировка платы за пользование водными объектами.

Из 28 выявленных нелегитимных водопользователей в текущем году получили решения на сброс сточных вод ООО «Жилсервис» (Сакмарский район), ООО «Южное Агро», ООО «Энергоресурс» г. Кувандык; оформлен договор водопользования в целях забора воды для хоз.питьевых нужд МУП ЖКХ МО Первомайский поселковый совет.

Так, по состоянию на 01.09.2017 года в государственном водном реестре числится действующих 143 договора водопользования и 50 решений о предоставлении водных объектов в пользование. Восемь договоров заключены с крупными водопользователями.

На основании п.16 Федерального закона от 26.07.2017 № 208-ФЗ «О внесении изменений в Водный кодекс Российской Федерации» с 3 квартала текущего года ведется работа по расторжению договоров водопользования для целей эксплуатации мостов, подводных и подземных переходов, трубопроводов, подводных линий связи, других линейных объектов с ООО «Бугурусланнефть», ПАО «Оренбургнефть», ООО «Юпитер-А», ООО «Газпром-нефть Оренбург».

Благодарю за внимание!