Тезисы к докладу Междитов С.У.  «Мероприятия, финансирование которых планируется за счет средств федерального бюджета по основной деятельности Росводресурсов в 2018 году, в соответствии с регламентом формирования бюджетных проектировок на 2018 и плановый период 2019 и 2020 годов по зоне действия Уральского бассейнового округа»

Министерство природопользования и экологии Республики Башкортостан представило в Федеральное агентство водных ресурсов обосновывающие материалы для защиты бюджетных проектировок на 2018 
и плановый период 2019 и 2020 годов.

Ежегодно на реализацию мероприятий по капитальному ремонту ГТС выделяется субсидия из федерального бюджета в рамках ФЦП «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012-2020 годах».
В зоне действия Уральского бассейнового округа находится 3 объекта капитального ремонта гидротехнических сооружений.

1.Капитальный ремонт ГТС пруда на р. Магаш у д.Юлук МР Баймакский район РБ

Сроки реализации: 2017 – 2018 гг.

Стоимость работ – 8,084 млн. руб.,в т.ч. по годам: 
2017 г. – 0,964 млн.руб.
2018 г. – 7,120 млн.руб.

Предотвращаемый ущерб: 133,7 млн.руб.

Эффективность:13,8

2.Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р.Кизяташ у д.Новоукраинка МР Хайбуллинский район РБ

Сроки реализации: 2017 – 2019 гг.

Стоимость работ – 10,946 млн. руб.,в т.ч. по годам: 
2017 г. – 1,059 млн.руб.
2018 г. – 7,943 млн.руб.
2019 г. – 1,944 млн.руб.

Предотвращаемый ущерб: 34,7 млн.руб.

Эффективность: 2,76

3.Капитальный ремонт ГТС водохранилища на р.Тулубай у д.Исянгильдино МР Хайбуллинский район РБ

Сроки реализации: 2017 – 2019 гг.

Стоимость работ – 9,484 млн. руб.,в т.ч. по годам:

2017 г. – 0,964 млн.руб.

- – 5,240 млн.руб.

- 2019 г. – 3,280 млн.руб.

Предотвращаемый ущерб: 20,3 млн.руб.

Эффективность: 1,80

В 2018 году работы на данных объектах будут продолжены.